| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | BM03/QT05/ĐT-KT |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Tên Tổ chức/Công ty (đơn vị thực tập):

Công ty TNHH Amazon Web Services Viet Nam

- Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập (họ tên – email):

Huỳnh Hoàng Long - swat.longhuynh@gmail.com

- Giảng viên theo dõi/ hướng dẫn thực tập tại trường (họ tên – email)::

Võ Tấn Dũng - vt.dung@hutech.edu.vn

- Sinh viên thực hiện:

Họ tên               : Trần Văn Quân	 MSSV: 2280602623  	 Lớp: 22DTHE5

Ngành	: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành	: Công nghệ phần mềm

| Tuần | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5/5-11/5 | - Tham dự hội thảo aws để tìm hiểu mindset của doanh nghiệp. - Bắt đầu xây dựng hệ thống aws: tạo tài khoản aws , tham khảo AWS Free Tier 2025: Revolution. |
| 2 | 12/5-18-5 | - Tìm hiểu các service AWS như: EC2, RDS, route 53, S3 … để tìm ra service tối ưu cho dự án - Khảo sát và thiết kế giải pháp cho dự án Backend Game Api |
| 3 | 19/5-25/5 | - Thiết lập IAM Policy và IAM Role - Tính toán chi phí vận hành với AWS Pricing Calculator - Thiết lập AWS Budgets: Cost Budget và Usage Budget |
| 4 | 26/5-1/6 | - Tạo Amazon Aurora PostgreSQL cluster - Cấu hình RDS Proxy để gom kết nối, giảm tải database - Tạo CloudFormation Stack - Cập nhật IAM Policy với cluster-id và database-user-name thực tế |
| 5 | 2/6-8/6 | - Thiết lập Monorepo với npm Workspaces - Xây dựng Lambda Handler Pattern - Cấu hình Serverless Framework cho từng service - Kết nối database qua TypeORM + IAM Auth |
| 6 | 9/6-15/6 | - Xây dựng Core Services: lambda-auth: Xác thực người dùng lambda-inventory: Kho đồ, trang bị lambda-economy: Quản lý tiền tệ (Coin, Gem) |
| 7 | 16/6-22/6 | - Phát triển Dependent Services & Cross-Service gồm : lambda-transaction: Shop, Gift Code - Cross-Service Communication qua API Gateway |
| 8 | 23/6-29/6 | - Tạo HTTP API V2 tập trung - Cấu hình routing - Deploy toàn bộ Compute Services + API Gateway - Kiểm thử API |
| 9 | 30/6-6/7 | - Xây dựng hệ thống xử lý bất đồng bộ với SQS FIFO : - Cấu hình Producer Lambda gửi message vào SQS - Xây dựng Consumer Lambda nhận message từ SQS - Xử lý với pessimistic lock trong transaction. |
| 10 | 7/7-13/7 | - Xây dựng hệ thống Dead Letter Queue : - Cấu hình RedrivePolicy: maxReceiveCount = 3 - Tạo DLQ (game-economy-dlq.fifo, ...), message giữ 14 ngày - Cấu hình functionResponseType: ReportBatchItemFailures - Kiểm thử retry: gửi message lỗi → retry 3 lần → chuyển DLQ - Thiết lập CloudWatch Metric và Alarm cho DLQ |
| 11 | 14/7-20/7 | - Xây dựng các hàm Lambda phục vụ chế độ bảo trì của hệ thống - Tách biệt chức năng thành các Lambda độc lập: Start Maintenance. Stop Maintenance. Vacuum & Analyze. Reset Daily - Cấu hình EventBridge để tự động kích hoạt các Lambda theo lịch hoặc sự kiện |
| 12 | 21/7-27/7 |  |

| Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị TT (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…. Giảng viên hướng dẫn tại trường (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |